BÀI THỰC HÀNH 1

Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI chưa Done: PBI-04 vì còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 vì chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng → nhập số điện thoại đáng ngờ → xem cảnh báo và lý do → kiểm tra đường link → xem cảnh báo → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Người demo: Developers, phối hợp với một Stakeholder để kiểm tra trải nghiệm thực tế. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu hỏi 1: “Cô/chị có thể chia sẻ phần nào trong quá trình kiểm tra số điện thoại hoặc đường link còn khó hiểu hoặc khó thao tác không?” Câu hỏi 2: “Theo anh/chị, chúng tôi nên cải thiện điều gì để người dùng nhận biết nguy cơ lừa đảo và biết cách xử lý an toàn hơn?” |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp vì PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD. Developers trực tiếp demo PBI-01, PBI-02, PBI-03; Product Owner nêu rõ hai PBI chưa Done và các điều kiện còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp vì Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Developers phối hợp trình diễn Increment, trả lời câu hỏi và trao đổi với Stakeholders về kết quả Sprint. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp vì thời gian trao đổi bị hạn chế và Scrum Master không quyết định thay Product Owner về thứ tự ưu tiên. Phân bổ thời gian trao đổi xuyên suốt buổi Review; Product Owner ghi nhận Feedback vào Product Backlog và xem xét mức độ ưu tiên, không cam kết thực hiện ngay. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận yêu cầu vào Product Backlog. Product Owner đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên so với các yêu cầu khác; không tự động đưa vào Sprint tiếp theo. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi giao diện, tái hiện và đánh giá mức độ ảnh hưởng. Scrum Team xem xét cách xử lý và Product Owner cập nhật, sắp xếp ưu tiên trong Product Backlog nếu cần; không bỏ qua lỗi chỉ vì PBI-02 đã Done. |

NHIỆM VỤ 1 – CHỌN KỸ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

a) Chọn kỹ thuật

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue.

Lý do: Các vấn đề trong Sprint đã khá rõ, nhóm chỉ có 45 phút và cần nhanh chóng xác định những việc nên bắt đầu, dừng lại và tiếp tục thực hiện.

b) Xếp thẻ T2–T5

| Thẻ | Nội dung thẻ sau khi xử lý | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm có hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint; cần tìm cách kiểm thử sớm hơn. |
| T3 | Viết lại: Quy trình báo lỗi chưa bảo đảm vấn đề được thông báo đủ sớm để nhóm xử lý. | Stop: Tập trung vào vấn đề trong quy trình thay vì đổ lỗi cho Hải. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner: Đây là phản hồi về sản phẩm, cần xem xét trong Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bắt đầu xem xét, thống nhất và cập nhật DoD để làm rõ yêu cầu kiểm thử trên điện thoại. |

NHIỆM VỤ 2 – TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

Mình chọn DT-01 vì việc kiểm thử bắt đầu quá muộn đã trực tiếp khiến chức năng chưa Done.

Bảng 1. Phân tích Data và Insight

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Sprint tiếp theo, Developers lập kế hoạch kiểm thử ngay khi bắt đầu Sprint và bắt đầu kiểm thử các chức năng đã sẵn sàng chậm nhất vào ngày làm việc thứ 4. | Developers; Scrum Master theo dõi tiến độ thực hiện Improvement | Cuối ngày 4 và trong buổi Retrospective tiếp theo | Nhật ký kiểm thử có ngày giờ bắt đầu và kết quả kiểm thử |

Bảng 2. Improvement

| Nội dung | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Data đã chọn | DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện muộn khiến chức năng chưa Done. |
| Khía cạnh | Quy trình |
| Insight (vì sao xảy ra) | Quy trình chưa bảo đảm kiểm thử được bắt đầu sớm trong Sprint; việc kiểm tra và phát hiện lỗi bị dồn về cuối nên nhóm không đủ thời gian xử lý. |

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Y