[Vận dụng cơ bản -1] NHẬN DIỆN VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

NHẬN DIỆN VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

Phần 1 – Rà soát kế hoạch Sprint Review

| Mã | Đánh giá | Quy tắc căn cứ | Hướng sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp |  | Giữ nguyên việc Product Owner nhắc lại Sprint Goal để mọi người thống nhất mục tiêu buổi Review. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Thay báo cáo phần trăm hoàn thành và giải thích nhóm bận bằng việc cùng kiểm tra kết quả Sprint, mức độ đáp ứng Sprint Goal. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ demo PBI-41 vì đã đạt Done. Nêu rõ PBI-42 và PBI-44 chưa Done. Demo theo hành trình người dùng thực tế. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1 | Không tổ chức nghiệm thu toàn bộ. Đặt câu hỏi mở, mời Stakeholders trao đổi và ghi nhận Feedback để xem xét Product Backlog. |

Phần 2 – Xác định trạng thái PBI

| PBI | Trạng thái | Căn cứ và hướng thông báo |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | Đã chạy trên môi trường thử nghiệm, đạt 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi nghiêm trọng cao. |
| PBI-42 | Chưa Done | Đã tích hợp nhưng còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt. Cần thông báo rõ số ca kiểm thử chưa đạt. |
| PBI-44 | Chưa Done | Có 6/80 ca phân loại sai và còn 1 lỗi mức nghiêm trọng cao. Phải công khai cả hai thông tin này. |

[Vận dụng cơ bản - 2] PHÂN LOẠI VÀ SỬA BIÊN BẢN SPRINT RETROSPECTIVE

PHÂN LOẠI VÀ SỬA BIÊN BẢN SPRINT RETROSPECTIVE

PHẦN 1 – PHÂN LOẠI Ý KIẾN

| Mã | Phân loại | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển yêu cầu thêm nút hủy đơn sang Product Backlog để Product Owner xem xét mức độ ưu tiên. |
| R-02 | Cách làm việc | Giữ ở cột Start nhưng viết cụ thể hơn: bắt đầu cập nhật tài liệu chung khi có thay đổi quy tắc và thông báo cho các thành viên liên quan. |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại theo hướng trung lập: “Khi thay đổi quy tắc xử lý hội thoại, nhóm cần thống nhất thay đổi và cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai để tránh phát sinh công việc sửa lại.” |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop vì đây là hành vi cần chấm dứt. Cần ngừng thay đổi quy tắc qua tin nhắn riêng mà không cập nhật tài liệu chung. |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ ở cột Continue vì hoạt động pairing giúp Developers và người kiểm thử phối hợp tái hiện, phân tích lỗi. |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển mục tiêu tỷ lệ AI tự trả lời 90% sang Product Backlog hoặc hoạt động lập kế hoạch sản phẩm để đánh giá tính phù hợp và an toàn. |
| R-07 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop nhưng không chấp nhận việc hạ Definition of Done. Nhóm cần tìm cách cải thiện quy trình để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hiện hành. |

PHẦN 2 – SỬA IMPROVEMENT

2.1. Đánh giá bốn Improvement

| Mã | Đánh giá | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| IM-11-01 | Chưa đạt | “Giao tiếp tốt hơn” chưa cụ thể, không có bằng chứng kiểm tra. Cần chuyển thành hành động rõ ràng. |
| IM-11-02 | Chưa đạt | “Kiểm thử kỹ hơn” và “ít lỗi hơn” chưa xác định tiêu chí, thời điểm kiểm tra. |
| IM-11-03 | Không phù hợp với Retrospective | Tăng tỷ lệ AI tự trả lời lên 90% là mục tiêu sản phẩm, không phải cải tiến cách làm việc. Chuyển sang Product Backlog để xem xét. |
| IM-11-04 | Phù hợp nhưng chưa hoàn chỉnh | Hành động cụ thể, cần bổ sung nhóm theo dõi và thời điểm kiểm tra. |

2.2. Chọn tối đa hai Improvement

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi thay đổi quy tắc chuyển hội thoại cho nhân viên, nhóm phải cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai. | Developers cùng Scrum Master theo dõi | Mỗi lần thay đổi quy tắc và kiểm tra lại cuối Sprint 12 | Lịch sử phiên bản tài liệu và đối chiếu thời điểm cập nhật với thời điểm triển khai |
| Bắt đầu chạy Integration Test không muộn hơn Ngày 4 của Sprint; nếu có nguy cơ trễ, nhóm trao đổi trong Daily Scrum để điều chỉnh kế hoạch. | Developers cùng người phụ trách kiểm thử | Hằng ngày từ Ngày 1 đến Ngày 4 của Sprint 12 | Nhật ký chạy kiểm thử có ngày giờ và kết quả |